ACTIVIDAD A+S – ETAPA 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

| ESCUELA: | INGENIERIA, ENERGIA Y TECNOLOGIA |  |
| --- | --- | --- |
| CARRERA: | INGENIERIA EN INFORMATICA |  |
| ASIGNATURA: | ARQUITECTURA DE SOFTWARE |  |
| NRC: | ISI602-3616-226081 |  |
| NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S: |  | 1. Jaime Codoceo 2. Sergio Molina 3. Karla Pesce |

| - Objetivos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mínimo 2 y máximo 3 objetivos de la Actividad A+S que sean concretos, medibles y congruentes con el tipo de solución propuesta. |  |  |
| Objetivo 1: Diseñar un sistema web centralizado para la Fundación Amor de Cuatro Patas, que permita organizar la información de los animales rescatados mediante fichas individuales que integren sus antecedentes principales, estado dentro del proceso de rescate y adopción, información de salud y contenido multimedia asociado. Objetivo 2: Desarrollar un prototipo funcional del sistema web que permita registrar, consultar, actualizar, buscar y filtrar las fichas de los animales, gestionar su estado durante las principales etapas del proceso de rescate y adopción, y mantener organizadas sus fotografías y videos asociados. Objetivo 3: Integrar una herramienta de inteligencia artificial generativa que utilice información autorizada de las fichas de los animales para generar borradores de contenido destinado a su difusión y búsqueda de adoptantes, manteniendo la revisión humana antes de su utilización o publicación. |  |  |

- Lista de actividades:

Listado concreto de actividades a realizar durante la etapa ejecución para poder implementar la solución propuesta.

- Realizar el levantamiento y validación de requerimientos con la Fundación Amor de Cuatro Patas. Identificar las necesidades, procesos actuales y requerimientos principales del socio comunitario. - Analizar y priorizar los requerimientos para definir el alcance del prototipo funcional (MVP). Seleccionar las funcionalidades prioritarias y factibles de desarrollar durante el proyecto. - Modelar los procesos que serán apoyados por el sistema. Representar los principales procesos y flujos de información que deberá apoyar la solución. - Diseñar la arquitectura de software de la solución. Definir la estructura general, componentes y relaciones que conformarán el sistema. - Diseñar el modelo de datos del sistema. Definir las entidades, atributos y relaciones necesarias para almacenar la información. - Diseñar y validar el prototipo de las interfaces del sistema. Elaborar las principales pantallas y validar su organización con el socio comunitario. - Configurar el entorno de desarrollo y la estructura inicial de la aplicación. Preparar las herramientas y componentes necesarios para comenzar el desarrollo. - Implementar la base de datos y los servicios necesarios para su integración con la aplicación. Crear la base de datos a partir del modelo diseñado y configurar su conexión con el sistema web. - Desarrollar la gestión principal de las fichas de los animales. Implementar las funciones necesarias para registrar, consultar y actualizar las fichas. - Desarrollar las funcionalidades de consulta, búsqueda, filtrado y gestión del estado de los animales. Facilitar la localización y organización de los registros almacenados en el sistema. - Desarrollar las funcionalidades complementarias priorizadas con el socio comunitario. Implementar las funciones adicionales que sean definidas como prioritarias y factibles. - Implementar la gestión de fotografías y videos asociados a los animales. Permitir asociar y consultar contenido multimedia correspondiente a cada animal. - Integrar una herramienta de inteligencia artificial generativa para apoyar la elaboración de contenido de difusión. Generar borradores de contenido utilizando información autorizada registrada en el sistema. - Ejecutar pruebas funcionales y corregir los errores detectados. Comprobar el funcionamiento de las funcionalidades implementadas y realizar las correcciones necesarias. - Validar el prototipo funcional con la Fundación e incorporar los ajustes acordados. Presentar el prototipo al socio comunitario y aplicar las mejoras que sean factibles. - Elaborar la documentación técnica y el manual básico de usuario. Registrar los aspectos principales del sistema y las instrucciones necesarias para su utilización. - Realizar la presentación y entrega final del prototipo. Presentar la solución desarrollada, su funcionamiento y la documentación correspondiente.

- Recursos

Recursos necesarios para la etapa de ejecución: los recursos pueden organizarse en las siguientes categorías:

Recursos; Cantidad; Valor. 1. Recursos Humanos; –; –. 1.1 Estudiantes integrantes del equipo; 3; Sin costo. 1.2 Representante de la Fundación Amor de Cuatro Patas; 1; Sin costo. 1.3Docente responsable de orientación y seguimiento; 1; Sin costo. 2. Recursos Materiales; –; –. 2.1 Computadores para diseño, desarrollo, documentación y pruebas; 3; Recursos propios. 2.2 Teléfonos móviles para pruebas de visualización y diseño responsivo; 3; Recursos propios. 2.3 Conexión a internet para desarrollo; 3; Recursos propios. 3. Recursos Técnicos y Tecnológicos; –; –. 3.1 HTML5, CSS3 y JavaScript para desarrollo de la aplicación web; 1 conjunto; Gratuito. 3.2 Bootstrap para diseño web responsivo; 1; Gratuito. 3.3 Supabase para base de datos PostgreSQL, autenticación, API y servicios backend; 1 proyecto; Plan gratuito. 3.4 Supabase Storage para almacenamiento de fotografías y archivos multimedia; 1 servicio; Incluido en plan gratuito. 3.5 Supabase Edge Functions para lógica del lado servidor e integración segura con servicios externos; 1 servicio; Incluido en plan gratuito. 3.6 Visual Studio Code para desarrollo del frontend y JavaScript; 1 por desarrollador; Gratuito. 3.7 Git y GitHub para control de versiones y respaldo del código; 1 repositorio; Gratuito. 3.8 Draw.io para elaboración de diagramas y modelos técnicos; 1; Gratuito. 3.9 Figma para diseño y prototipado de interfaces; 1 proyecto; Plan gratuito. 3.10 API de inteligencia artificial generativa para apoyo en la elaboración de contenido de difusión; 1 servicio; Por definir. 4. Recursos Financieros; –; –. 4.1 Presupuesto para API de inteligencia artificial generativa; Según consumo; Por determinar. 4.2 Ampliación de servicios de Supabase, únicamente si se superan los límites del plan gratuito; Según necesidad; Por determinar. Inicialmente se priorizará la utilización de herramientas gratuitas, planes gratuitos de servicios en la nube y recursos propios de los integrantes del equipo, con el propósito de mantener un bajo costo de implementación durante el desarrollo del prototipo. Para la base de datos, autenticación, almacenamiento multimedia y servicios backend se contempla preliminarmente el uso de Supabase mediante su plan gratuito. Los posibles costos asociados al consumo de una API de inteligencia artificial, ampliación de los servicios tecnológicos o actividades presenciales serán evaluados según las necesidades identificadas durante la ejecución del proyecto.

- Lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma:

Incluye lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma de ejecución de las actividades listadas en el punto 2 “Lista de actividades”.

Nombre lugar de ejecución:. Dirección:. Nº; Actividad; S1; S2; S3; S4; S5; S6. 1; Levantamiento y validación de requerimientos con la Fundación Amor de Cuatro Patas; X. 2; Análisis y priorización de requerimientos para definir el alcance del prototipo funcional (MVP); X; X. 3; Modelamiento de los procesos que serán apoyados por el sistema; X. 4; Diseño de la arquitectura de software de la solución; X; X. 5; Diseño del modelo de datos del sistema; X; X. 6; Diseño y validación del prototipo de las interfaces del sistema; X; X. 7; Configuración del entorno de desarrollo y estructura inicial de la aplicación; X. 8; Implementación de la base de datos y su integración con la aplicación; X; X. 9; Desarrollo de la gestión principal de las fichas de los animales; X; X; X. 10; Desarrollo de las funcionalidades de consulta, búsqueda, filtrado y gestión del estado de los animales; X; X. 11; Desarrollo de las funcionalidades complementarias priorizadas con el socio comunitario; X; X. 12; Implementación de la gestión de fotografías y videos asociados a los animales; X; X. 13; Integración de inteligencia artificial generativa para apoyar la elaboración de contenido de difusión; X. 14; Ejecución de pruebas funcionales y corrección de errores; X; X; X. 15; Validación del prototipo funcional con la Fundación e incorporación de ajustes; X; X. 16; Elaboración de documentación técnica y manual básico de usuario; X; X. 17; Presentación y entrega final del prototipo; X.

- Responsables:

Indicar el o los miembros del equipo A+S responsables de cada actividad descrita en el punto 2 “Lista de actividades”.

Nº; Actividad; Responsable (s). 1; Levantamiento y validación de requerimientos con la Fundación Amor de Cuatro Patas; Karla Pesce, Jaime Codoceo y Sergio Molina. 2; Análisis y priorización de requerimientos para definir el alcance del prototipo funcional (MVP); Karla Pesce, Jaime Codoceo y Sergio Molina. 3; Modelamiento de los procesos que serán apoyados por el sistema; Karla Pesce y Jaime Codoceo. 4; Diseño de la arquitectura de software de la solución; Jaime Codoceo y Sergio Molina. 5; Diseño del modelo de datos del sistema; Karla Pesce y Sergio Molina. 6; Diseño y validación del prototipo de las interfaces del sistema; Karla Pesce y Jaime Codoceo. 7; Configuración del entorno de desarrollo y estructura inicial de la aplicación; Jaime Codoceo y Sergio Molina. 8; Implementación de la base de datos y su integración con la aplicación; Karla Pesce y Sergio Molina. 9; Desarrollo de la gestión principal de las fichas de los animales; Jaime Codoceo y Sergio Molina. 10; Desarrollo de las funcionalidades de consulta, búsqueda, filtrado y gestión del estado de los animales; Karla Pesce y Sergio Molina. 11; Desarrollo de las funcionalidades complementarias priorizadas con el socio comunitario; Karla Pesce, Jaime Codoceo y Sergio Molina. 12; Implementación de la gestión de fotografías y videos asociados a los animales; Karla Pesce y Jaime Codoceo. 13; Integración de inteligencia artificial generativa para apoyar la elaboración de contenido de difusión; Karla Pesce y Jaime Codoceo. 14; Ejecución de pruebas funcionales y corrección de errores; Karla Pesce, Jaime Codoceo y Sergio Molina. 15; Validación del prototipo funcional con la Fundación e incorporación de ajustes; Karla Pesce, Jaime Codoceo y Sergio Molina. 16; Elaboración de documentación técnica y manual básico de usuario; Karla Pesce y Sergio Molina. 17; Presentación y entrega final del prototipo; Karla Pesce, Jaime Codoceo y Sergio Molina.