ACTIVIDAD A+S – ETAPA 4: EJECUCIÓN

| ESCUELA: | INGENIERIA, ENERGIA Y TECNOLOGIA |  |
| --- | --- | --- |
| CARRERA: | INGENIERIA EN INFORMATICA |  |
| ASIGNATURA: | ARQUITECTURA DE SOFTWARE |  |
| NRC: | ISI602-3616-226081 |  |
| NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S: |  | 1. Jaime Codoceo 2. Sergio Molina 3. Karla Pesce |
| - Bitácora de la ejecución de la Actividad A+S: |  |  |
| Bitácora para registrar cada sesión de ejecución de la Actividad A+S. Esta bitácora debe considerar: - La descripción de cómo se llevaron a cabo cada una de las actividades desarrolladas. - Un detalle de los avances o atrasos según el cronograma establecido. - La descripción de los imprevistos encontrados durante la ejecución. - Se sugiere acompañar esta bitácora con evidencias de la ejecución de la actividad. Para información sobre los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia, revisar la sección “ANEXO” en este mismo documento. |  |  |
| Nº Sesión; Fecha; Hora de inicio; Hora de cierre; Descripción de actividades realizadas; Avances o retrocesos según cronograma; Imprevistos encontrados. 1; Se revisaron los requerimientos validados con la Fundación. Se incorporó la gestión de esterilizaciones masivas y se ajustó el flujo del animal para considerar devoluciones posteriores a la adopción.; Actividad realizada conforme al cronograma. La revisión permitió actualizar los requerimientos antes de continuar con el diseño de la solución.; No se presentaron imprevistos durante esta sesión.. 2; Se organizó la estructura funcional del sistema web: ficha individual del animal, seguimiento de su proceso, fotografía principal y archivos adicionales asociados mediante Google Drive.; Se mantuvo el desarrollo dentro de los plazos planificados, logrando definir la estructura funcional principal del sistema a partir de los requerimientos validados.; No se registraron situaciones imprevistas que afectaran el desarrollo de la sesión.. 3; Se definió la organización de la información y del historial de cada animal, considerando cambios de estado durante rescate, cuidado, adopción y seguimiento, además de posibles devoluciones.; Fue necesario realizar ajustes respecto de la planificación inicial, principalmente en la organización del seguimiento de los animales para permitir cambios y retornos entre estados.; La necesidad de flexibilizar el seguimiento obligó a ajustar la organización prevista para los estados del animal.. 4; Se revisaron los avances del diseño para comprobar su concordancia con las necesidades planteadas por la Fundación e identificar los elementos que aún requieren validación.; La definición de la gestión de esterilizaciones masivas quedó parcialmente pendiente, ya que se requiere información adicional del socio comunitario. El resto de los elementos revisados se mantuvo de acuerdo con la planificación.; Quedó pendiente obtener mayor detalle sobre los operativos de esterilización masiva antes de definir completamente esta funcionalidad.. 5; Se diseñó e implementó la Gestión de Proyectos de Esterilización Masiva como segunda área funcional independiente, definiendo el registro de operativos comunitarios, modo terreno para ingreso ágil de pacientes y exportación de nóminas sin afectar la capacidad de los hogares temporales. Además, se implementó la compresión fotográfica Canvas en cliente y la liberación de fotos de adoptados para proteger los límites de almacenamiento de Supabase.; Avance total de acuerdo al cronograma. Se resolvió el requerimiento pendiente de la sesión 4, integrando el área de esterilizaciones comunitarias y optimizando el almacenamiento.; Riesgo de suspensión por inactividad de la base de datos Supabase en capa gratuita resuelto mediante la planificación de una rutina diaria de consulta (keep-alive) para asegurar la alta disponibilidad.. 6; Se ejecutaron pruebas funcionales integrales de extremo a extremo (registro, fichas, adopciones, cuestionarios Ley 21.020 y operativos masivos). Se preparó la pauta de validación comunitaria con la Fundación y se completó la documentación técnica final.; Actividades de la etapa de ejecución finalizadas satisfactoriamente dentro de los plazos establecidos para el proyecto A+S.; No se presentaron imprevistos; el sistema quedó consolidado y disponible como Producto Mínimo Viable (MVP 1.0).. |