Sistema Web de Gestión — Fundación Amor de Cuatro Patas

1. Identificación del proyecto

Nombre provisional:

Sistema Web de Gestión de Rescate y Adopción Animal — Fundación Amor de Cuatro Patas.

Socio comunitario:

Fundación Amor de Cuatro Patas.

Tipo de proyecto:

Proyecto informático desarrollado en contexto A+S y relacionado con las asignaturas correspondientes al proyecto.

Duración estimada:

Aproximadamente 8 semanas para el proyecto general, considerando una planificación de ejecución cercana a 6 semanas.

Tipo de solución:

Sistema web desarrollado inicialmente como Producto Mínimo Viable (MVP) / prototipo funcional.

2. Problema central

Actualmente, parte importante de la gestión de los animales rescatados y de la información utilizada por la Fundación se realiza mediante distintos medios y registros.

Esta dispersión dificulta:

- centralizar los antecedentes de los animales;

- mantener información histórica;

- consultar rápidamente el estado de cada caso;

- organizar antecedentes sanitarios;

- mantener información de hogares temporales;

- gestionar adopciones y seguimientos;

- organizar fotografías, videos y documentos;

- conocer gastos asociados;

- obtener información consolidada;

- elaborar contenido para difusión.

Problema central resumido

La Fundación Amor de Cuatro Patas requiere una herramienta centralizada que permita organizar, consultar y mantener la trazabilidad de la información asociada a los animales rescatados, apoyando sus procesos de cuidado, adopción, seguimiento, administración y difusión.

3. Información levantada con el socio

Luego del cuestionario realizado a la Fundación, contamos con mayor conocimiento sobre su funcionamiento y necesidades.

🟢 Aspectos confirmados

Se ha identificado la necesidad de:

- centralizar la información de los animales;

- mantener fichas individuales;

- conservar antecedentes sanitarios;

- registrar el proceso de rescate y adopción;

- considerar hogares temporales;

- mantener información de adoptantes;

- conservar antecedentes de seguimiento;

- organizar fotografías y videos;

- registrar gastos relacionados con los animales y gastos generales;

- organizar documentación;

- obtener información consolidada mediante informes;

- facilitar la elaboración de contenido para difusión;

- incorporar inteligencia artificial como apoyo a la creación de contenido.

Las principales usuarias del sistema serán inicialmente:

- Presidenta de la Fundación;

- Tesorera de la Fundación.

Ambas tendrán inicialmente el mismo nivel de acceso y permisos.

4. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de un sistema web que permita centralizar y gestionar la información relacionada con los animales rescatados por la Fundación Amor de Cuatro Patas, manteniendo su trazabilidad y apoyando los procesos de cuidado, adopción, seguimiento, administración y difusión.

5. Objetivos específicos

Objetivo 1

Diseñar un sistema web centralizado para la Fundación Amor de Cuatro Patas que permita organizar la información de los animales rescatados mediante fichas individuales que integren sus antecedentes principales, estado dentro del proceso de rescate y adopción, información de salud y contenido multimedia asociado.

Objetivo 2

Desarrollar un prototipo funcional que permita registrar, consultar, actualizar, buscar y filtrar las fichas de los animales, gestionar su estado durante las principales etapas del proceso y mantener organizada la información complementaria necesaria para su gestión.

Objetivo 3

Integrar una herramienta de inteligencia artificial generativa que utilice información autorizada de las fichas de los animales para generar borradores de contenido destinado a su difusión y búsqueda de adoptantes, manteniendo revisión humana antes de su utilización.

6. Unidad central del sistema

🐶 El animal continúa siendo la entidad central

Las demás áreas de información se relacionarán directa o indirectamente con su ficha.

Conceptualmente:

ANIMAL

│

┌──────────┬─────────┼─────────┬───────────┐

↓                         ↓                        ↓                        ↓                             ↓

SALUD        ESTADOS      HOGARES   MULTIMEDIA       GASTOS

│

↓

ADOPCIÓN

│

┌───────┴────────┐

↓                ↓

ADOPTANTE       SEGUIMIENTO

DOCUMENTOS

│

relacionados cuando corresponda

│

Animal / Adopción / Gasto / etc.

7. Flujo general del animal

El cuestionario permitió precisar mejor el proceso.

Conceptualmente:

RESCATE

↓

INGRESO / REGISTRO

↓

HOGAR TEMPORAL

↓

CUARENTENA Y CUIDADOS

↓

ATENCIÓN SANITARIA

↓

VACUNACIÓN / ESTERILIZACIÓN

↓

DISPONIBLE PARA ADOPCIÓN

↓

BÚSQUEDA Y EVALUACIÓN DE ADOPTANTE

↓

ADOPCIÓN

↓

SEGUIMIENTO

↓

REGISTRO HISTÓRICO

Los estados exactos que utilizaremos dentro del sistema deberán definirse antes de implementar la base de datos.

8. Principio de trazabilidad

Una decisión importante del proyecto será conservar la información histórica.

Un animal adoptado no será eliminado de la base de datos.

Su ficha podrá continuar almacenando:

- antecedentes generales;

- historial sanitario;

- hogares temporales;

- gastos relacionados;

- adopción;

- adoptante;

- seguimientos;

- documentación;

- demás antecedentes relevantes.

Esto permitirá mantener información histórica y posteriormente generar estadísticas e informes para la Fundación.

9. Componentes funcionales del MVP

9.1 Gestión de animales

Permitirá:

- registrar;

- consultar;

- actualizar;

- buscar;

- filtrar;

- gestionar estados;

- consultar animales activos e históricos.

No se contempla eliminar definitivamente los registros históricos.

9.2 Historial sanitario

Cada animal podrá mantener múltiples antecedentes sanitarios.

Por ejemplo:

LUNA

12/08 → Desparasitación

25/08 → Control veterinario

25/08 → Vacunación

14/09 → Tratamiento

02/10 → Esterilización

La finalidad es disponer de un historial cronológico, no solamente un campo general de “salud”.

9.3 Hogares temporales

Se registrará:

- hogar temporal actual;

- fecha de ingreso;

- fecha de salida;

- historial de hogares temporales.

Así será posible conocer tanto dónde se encuentra actualmente el animal como los hogares anteriores por los que haya pasado.

9.4 Adopciones y adoptantes

El sistema permitirá relacionar:

ANIMAL

↓

ADOPCIÓN

↓

ADOPTANTE

Se mantendrán los antecedentes necesarios del adoptante y del proceso de adopción.

Formulario de adopción

🟡 Pendiente de confirmación con la Fundación:

Existen dos posibilidades:

Alternativa A: mantener el formulario actual y asociarlo digitalizado/PDF como documento.

Alternativa B: incorporar el cuestionario directamente dentro del sistema.

9.5 Seguimiento post-adopción

Los seguimientos se registrarán como un historial, no sobrescribiendo el seguimiento anterior.

Ejemplo:

ADOPCIÓN DE LUNA

│

├── 15/10 → Contacto telefónico

├── 15/11 → Seguimiento por correo

└── 15/01 → Nuevo seguimiento

Cada seguimiento podrá considerar:

- fecha;

- observaciones;

- medio/tipo de contacto;

- otros antecedentes que se definan.

Aunque el seguimiento habitual finalice, los registros anteriores permanecerán disponibles.

9.6 Gestión de gastos

El sistema permitirá registrar:

- fecha;

- descripción;

- tipo;

- monto;

- relación con animales cuando corresponda.

Se contemplarán:

Gastos asociados a animales

Por ejemplo:

atención veterinaria de Luna.

Gastos asociados a varios animales

Por ejemplo:

compra de alimento utilizado para varios animales.

Gastos generales

Por ejemplo:

insumos generales de la Fundación.

La relación definitiva dependerá del modelo de datos.

9.7 Gestión documental

El sistema permitirá organizar referencias a documentos como:

- formularios;

- cotizaciones;

- presupuestos;

- comprobantes;

- documentos relacionados con adopciones;

- otros antecedentes administrativos.

La intención no es desarrollar un módulo completo de proyectos o subvenciones. La información registrada en el sistema podrá servir posteriormente a la Fundación para respaldar postulaciones y preparar antecedentes.

9.8 Informes

Se contempla incorporar una sección de informes que utilice la información ya almacenada.

Por ejemplo:

- animales rescatados por período;

- animales adoptados;

- animales según estado;

- historial sanitario;

- gastos por período;

- gastos por animal;

- gastos por categoría;

- adopciones;

- seguimientos.

🟡 Los informes prioritarios deberán confirmarse con la Fundación.

Los informes podrán generarse mediante consultas sobre la información existente.

10. Estrategia multimedia

Se utilizará una estrategia híbrida para evitar consumir innecesariamente almacenamiento.

Fotografías operativas

Cada animal podrá mantener hasta dos fotografías principales destinadas a:

- visualización en su ficha;

- elaboración de contenido de difusión;

- generación de flyers mediante plantillas.

Estas fotografías se almacenarán preliminarmente en:

Supabase Storage.

Optimización

Antes de almacenarlas, se contempla:

- reducir dimensiones cuando sea necesario;

- optimizar el peso;

- mantener calidad adecuada para redes sociales.

Las fotografías originales podrán mantenerse en Google Drive.

Fotografías adicionales y videos

Las fotografías adicionales y los videos podrán mantenerse en:

Google Drive u otro almacenamiento externo autorizado.

El sistema almacenará solamente:

- URL;

- tipo;

- descripción;

- relación con el animal.

Conceptualmente:

MULTIMEDIA

id_multimedia

id_animal

tipo

url/ruta

descripcion

Liberación de almacenamiento

Cuando un animal haya sido adoptado y sus fotografías operativas ya no sean necesarias para difusión, las usuarias podrán eliminarlas de Storage.

Esto:

elimina la fotografía operativa → libera almacenamiento

pero:

NO elimina la ficha → NO elimina el historial del animal.

Las fotografías históricas que la Fundación desee conservar podrán mantenerse en Google Drive.

11. Generación de contenido e IA

La IA será una herramienta de apoyo, no un mecanismo autónomo.

Flujo

FICHA DEL ANIMAL

↓

Datos autorizados

↓

Servicio seguro del sistema

↓

API DE IA

↓

Borrador de publicación

↓

REVISIÓN / EDICIÓN HUMANA

↓

Contenido listo para utilizar

La IA:

- no seleccionará adoptantes;

- no tomará decisiones;

- no publicará automáticamente;

- no utilizará datos personales innecesarios;

- generará borradores sujetos a revisión.

12. Generación de flyer

Se contempla como parte de la funcionalidad de difusión utilizar las fotografías reales almacenadas para generar una pieza gráfica mediante una plantilla prediseñada.

No se generará la fotografía mediante IA.

Conceptualmente:

FOTOGRAFÍA REAL

+

DATOS DEL ANIMAL

+

TEXTO GENERADO

+

LOGO / PLANTILLA

↓

FLYER

↓

DESCARGA

El flyer podrá generarse mediante tecnologías del frontend, utilizando la fotografía almacenada y los datos registrados.

Importante

El flyer final no necesita almacenarse permanentemente.

Puede:

generarse → descargarse → publicarse.

Esto evita ocupar almacenamiento innecesario.

13. Automatización de redes sociales

🔵 Mejora futura — fuera del alcance académico del MVP

La Fundación manifestó una necesidad importante relacionada con la publicación frecuente de contenido.

Sin embargo, para mantener un alcance viable:

la publicación y automatización de redes sociales no formará parte del MVP académico.

La primera etapa llegará hasta:

Datos

↓

IA

↓

Texto

↓

Plantilla

↓

Flyer descargable

En una etapa posterior se podrá estudiar:

Contenido preparado

↓

AUTOMATIZACIÓN

↓

Redes/plataformas compatibles

Esto se tratará como mejora futura independiente del desarrollo académico principal.

14. Requerimientos funcionales consolidados

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-01 | Autenticar a las usuarias autorizadas de la Fundación y permitirles acceder a las funcionalidades del sistema con el mismo nivel de permisos. |
| RF-02 | Gestionar las fichas de los animales rescatados, permitiendo registrar, consultar, actualizar, buscar y filtrar su información sin eliminar los registros históricos. |
| RF-03 | Gestionar el estado de cada animal durante las distintas etapas del proceso de rescate, cuidado, adopción y seguimiento, conservando su historial. |
| RF-04 | Gestionar el historial sanitario de cada animal, permitiendo registrar y consultar antecedentes como desparasitaciones, vacunaciones, controles veterinarios, tratamientos, esterilización y observaciones. |
| RF-05 | Gestionar los hogares temporales asociados a cada animal, permitiendo registrar el hogar actual y consultar el historial de permanencia. |
| RF-06 | Gestionar el contenido multimedia asociado a cada animal, permitiendo vincular y consultar fotografías y videos mediante referencias o enlaces externos. |
| RF-07 | Gestionar el proceso de adopción, permitiendo registrar los datos del adoptante, la información de la adopción y la documentación asociada. |
| RF-08 | Gestionar el seguimiento posterior a la adopción, permitiendo registrar y consultar un historial de seguimientos con fecha, observaciones y medio de contacto. |
| RF-09 | Gestionar los gastos de la Fundación, permitiendo registrar gastos generales o asociados a uno o más animales y consultarlos por período, tipo o animal relacionado. |
| RF-10 | Gestionar documentos digitales de la Fundación, permitiendo registrarlos, clasificarlos, asociarlos a otros registros y acceder a ellos mediante enlaces externos. |
| RF-11 | Generar informes a partir de la información registrada, permitiendo aplicar filtros por período, estado, tipo de gasto u otros criterios disponibles. |
| RF-12 | Generar borradores de contenido de difusión mediante inteligencia artificial generativa, utilizando información autorizada de las fichas y permitiendo su revisión y edición antes de utilizarlos. |
| RF-13 | Mantener fuera del alcance del MVP la publicación automática en redes sociales, dejando esta funcionalidad como mejora futura. |

15. Requerimientos no funcionales

| RNF-01 | Mantener una interfaz sencilla y comprensible para las usuarias de la Fundación. |
| --- | --- |
| RNF-02 | Adaptar la interfaz para su utilización desde computadores, tablets y teléfonos móviles mediante navegador web. |
| RNF-03 | Restringir el acceso a la información interna únicamente a usuarias autenticadas. |
| RNF-04 | Proteger los datos personales de adoptantes y demás personas registradas contra accesos no autorizados. |
| RNF-05 | Mantener la integridad de las relaciones entre animales, historiales sanitarios, hogares temporales, adopciones, seguimientos, gastos y documentos. |
| RNF-06 | Conservar la trazabilidad de los registros históricos aunque los animales cambien de estado o finalicen su proceso. |
| RNF-07 | Organizar la solución mediante componentes y responsabilidades separadas que faciliten su mantenimiento y futuras modificaciones. |
| RNF-08 | Permitir el funcionamiento del sistema en navegadores web modernos de uso habitual. |
| RNF-09 | Proteger las credenciales utilizadas para servicios externos, evitando exponer claves sensibles en el código ejecutado por el navegador. |
| RNF-10 | Mantener los archivos multimedia fuera de la base de datos, almacenando únicamente referencias o enlaces cuando corresponda. |
| RNF-11 | Garantizar que los enlaces a documentos y multimedia sean accesibles únicamente según los permisos definidos para la Fundación. |
| RNF-12 | Priorizar herramientas y servicios gratuitos o de bajo costo para mantener la sostenibilidad económica del prototipo. |
| RNF-01 | Mantener una interfaz sencilla y comprensible para las usuarias de la Fundación. |

16. Arquitectura candidata

La ficha anterior proponía preliminarmente una aplicación monolítica por capas con Java, Spring Boot, Thymeleaf y SQL Server. Esa hipótesis debe actualizarse.

🟡 Arquitectura definitiva: aún por diseñar y justificar

Actualmente la alternativa técnica preferida es utilizar un enfoque web apoyado en Backend-as-a-Service (BaaS) mediante Supabase.

Conceptualmente:

┌──────────────────────────────┐

│           FRONTEND                                       │

│                                                                          │

│ HTML + CSS + Bootstrap + JS             │

└────────────┬────────────────┘

│

↓

┌──────────────────────────────┐

│           SUPABASE                                        │

│                                                                          │

│ Auth                                                               │

│ Data API                                                       │

│ PostgreSQL                                                 │

│ Storage                                                         │

│ Edge Functions                                         │

└─────────┬───────────┬──────┘

│                               │

↓                               ↓

GOOGLE DRIVE             API IA

Responsabilidades

Frontend: interfaces, formularios, navegación, interacción y generación visual de plantillas.

PostgreSQL: información estructurada y relaciones.

Supabase Auth: autenticación.

Supabase Storage: hasta dos fotografías operativas por animal.

Google Drive: fotografías adicionales, videos y archivos externos cuando corresponda.

Edge Functions/servicio seguro: lógica que no debe ejecutarse directamente en el navegador, especialmente integraciones que utilicen credenciales.

API de IA: generación de borradores.

17. Tecnologías candidatas actualizadas

| Área | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5 | Estructura de interfaces |
| Estilos | CSS3 | Presentación visual |
| Diseño responsivo | Bootstrap | Adaptación a distintos dispositivos |
| Programación frontend | JavaScript | Interacción y lógica del cliente |
| Backend como servicio | Supabase | Servicios backend administrados |
| Base de datos | PostgreSQL / Supabase | Persistencia relacional |
| Autenticación | Supabase Auth | Acceso de usuarias |
| Fotos operativas | Supabase Storage | Hasta dos fotografías principales por animal |
| Multimedia adicional | Google Drive | Fotografías adicionales y videos |
| Documentación externa | Google Drive | Archivos y respaldos cuando corresponda |
| Lógica segura | Supabase Edge Functions | Integraciones y operaciones sensibles |
| IA | API por seleccionar | Generación de borradores |
| Editor | Visual Studio Code | Desarrollo |
| Versionamiento | Git + GitHub | Control de versiones |
| Prototipado | Figma | Diseño de interfaces |
| Diagramación | Draw.io | Modelos técnicos |
| Pruebas | Postman + pruebas funcionales | Verificación de servicios e integraciones |

Estado

🟢 Supabase: alternativa preferida actualmente.
🟢 PostgreSQL: base relacional propuesta.
🟢 HTML/CSS/JavaScript: frontend propuesto.
🟢 Estrategia multimedia híbrida: definida preliminarmente.
🟡 API de IA: pendiente de selección.
🟡 Hosting/frontend: pendiente.
🟡 Arquitectura formal: pendiente de diseño y justificación.

18. Modelo de datos

🔴 Pendiente de diseño formal

No debemos empezar creando tablas directamente en Supabase.

La secuencia será:

REQUERIMIENTOS

↓

PROCESOS

↓

MODELO CONCEPTUAL

↓

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

↓

MODELO RELACIONAL

↓

IMPLEMENTACIÓN EN POSTGRESQL

Entidades que actualmente aparecen como candidatas:

- Usuario;

- Animal;

- Historial/Estado;

- Historial sanitario;

- Hogar temporal;

- relación Animal–Hogar;

- Multimedia;

- Adoptante;

- Adopción;

- Seguimiento;

- Gasto;

- relación Animal–Gasto;

- Documento.

Esto no representa todavía la lista definitiva de tablas.

19. Estrategia de desarrollo

Se mantiene el enfoque iterativo basado en prototipos y validación:

LEVANTAR

↓

ANALIZAR

↓

PRIORIZAR

↓

MODELAR

↓

DISEÑAR

↓

PROTOTIPAR

↓

VALIDAR

↓

IMPLEMENTAR

↓

PROBAR

↓

AJUSTAR

Esto sigue siendo coherente con la estrategia que ya tenía la ficha original.

20. Actividades planificadas

Se mantienen las actividades definidas, ya que describen qué debemos realizar y no dependen directamente de una tecnología específica:

- Levantamiento y validación de requerimientos.

- Análisis y priorización de requerimientos/MVP.

- Modelamiento de procesos.

- Diseño de arquitectura.

- Diseño del modelo de datos.

- Diseño y validación del prototipo de interfaces.

- Configuración del entorno de desarrollo.

- Implementación de la base de datos y servicios necesarios para su integración.

- Desarrollo de gestión de fichas.

- Desarrollo de búsqueda, filtrado y estados.

- Desarrollo de funcionalidades complementarias priorizadas.

- Gestión de fotografías y videos.

- Integración de IA generativa.

- Pruebas funcionales y correcciones.

- Validación con la Fundación y ajustes.

- Documentación técnica y manual.

- Presentación y entrega final.

21. Alcance actualizado

🟢 Dentro del MVP

- aplicación web;

- autenticación;

- fichas de animales;

- estados e historial;

- historial sanitario;

- hogares temporales;

- adopciones;

- seguimientos;

- gastos;

- documentación básica;

- fotografías operativas;

- enlaces multimedia;

- informes prioritarios;

- IA generativa;

- generación de contenido mediante plantillas;

- pruebas;

- documentación;

- validación con el socio.

🔴 Fuera del MVP

- aplicación móvil nativa;

- sistema veterinario clínico completo;

- contabilidad completa;

- inventario;

- tienda online;

- donaciones;

- módulo completo de proyectos/subvenciones;

- publicación automática en redes sociales;

- automatización de redes sociales;

- generación de fotografías mediante IA;

- selección automática de adoptantes;

- decisiones autónomas mediante IA;

- portal público completo.

22. Preguntas pendientes para la Fundación

Ya no tenemos un levantamiento grande pendiente. Nos quedan principalmente decisiones de detalle:

- Ficha del animal: además de nombre, tamaño, peso, sexo, vacunas, esterilización y personalidad,

- Estados del proceso: ¿qué estados necesitan identificar en el sistema? Por ejemplo: cuarentena, tratamiento, disponible para adopción, en proceso de adopción, adoptado.

- Historial sanitario: proponemos registrar cada atención o evento sanitario de manera histórica —desparasitación, vacunación, controles veterinarios, esterilización, tratamientos y observaciones—. ¿Les parece suficiente o necesitan registrar algún otro antecedente?

- Hogares temporales: ¿necesitan mantener un historial de los hogares temporales por los que ha pasado cada animal, incluyendo fechas de ingreso y salida?

- Formulario de adopción: actualmente utilizan formularios físicos. ¿Prefieren que el sistema permita simplemente guardar el formulario escaneado/PDF, o sería útil que el propio sistema permita completar y registrar digitalmente ese cuestionario?

- Seguimiento posterior a la adopción: ¿qué información registran en cada seguimiento y con qué frecuencia suelen realizarlos? ¿Les serviría mantener un historial con fecha y observaciones de cada seguimiento?

- Gastos: ¿qué tipos de gastos necesitan registrar normalmente? Por ejemplo: atención veterinaria, medicamentos, alimentos, transporte, insumos u otros.

- Informes: ¿qué información necesitarían obtener con mayor frecuencia en forma de informe? Por ejemplo: animales rescatados/adoptados por período, gastos por animal, gastos generales, controles sanitarios, seguimientos realizados, etc.

- Multimedia: considerando que el sistema tendrá capacidad limitada para archivos grandes, ¿sería suficiente almacenar principalmente fotografías y mantener los videos mediante enlaces o en otro medio?

- IA para difusión: ¿qué información consideran indispensable que aparezca en una publicación de adopción y qué estilo de redacción suelen utilizar?

23. Decisiones actuales del equipo

🟢 Decidido/preferido actualmente

- Sistema web.

- MVP/prototipo funcional.

- Animal como entidad central.

- Mantener historial.

- Historial sanitario.

- Historial de hogares temporales.

- Historial de seguimiento.

- Gestión de gastos.

- Gestión documental básica.

- Informes.

- Presidenta y Tesorera con mismos permisos.

- Supabase como alternativa preferida.

- PostgreSQL relacional.

- Frontend propio HTML/CSS/JavaScript.

- Máximo dos fotografías operativas por animal.

- Optimización de fotografías antes de almacenarlas.

- Multimedia adicional mediante almacenamiento externo.

- IA para texto.

- Plantillas gráficas utilizando fotografías reales.

- Flyer descargable sin necesidad de almacenarlo permanentemente.

- Automatización de publicaciones fuera del MVP.

🟡 Pendiente

- Campos definitivos.

- Estados definitivos.

- Detalles de hogar temporal.

- Formulario de adopción.

- Campos de seguimiento.

- Categorías de gastos.

- Informes prioritarios.

- API de IA.

- diseño de arquitectura formal;

- modelo de datos;

- prototipos UI;

- hosting/despliegue.